市政道路改造工程采购方案测试资料

用于测试招标文件自动填充、知识库召回与溯源

# 一、项目基本信息

| 字段 | 测试资料内容 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GF-SZDL-2026-0718 |
| 项目名称 | 广安市城南片区雨污分流及道路黑化改造工程 |
| 采购人 | 广安发展市政建设有限公司 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评审办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币 1286.40 万元，不含暂列金 |

# 二、采购范围与技术要求

本项目建设范围包含城南片区三条市政道路的雨污管网改造、机动车道黑化、人行道透水砖铺装、路缘石更换、检查井提升、交通标线恢复及临时交通组织。施工单位应结合现状管网探测结果编制专项施工方案，保证居民通行、商铺经营和公交绕行安全。

# 三、资质、业绩与人员要求

资质要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

业绩要求：近三年（2023年1月1日至今）至少完成 2 个市政道路或雨污分流改造类似项目业绩，单个合同金额不低于 600 万元。

项目负责人：须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备有效安全生产考核合格证 B 证。

技术负责人：须具有市政工程相关专业中级及以上职称。

专职安全员：不少于 1 名，须持有 C2 或 C3 类安全生产考核合格证。

# 四、工期与付款条件

计划工期为 180 个日历天，自监理人签发开工令之日起计算。工程款按月计量支付，支付比例为当期审核产值的 80%；竣工验收合格并完成结算审核后支付至结算金额的 97%，剩余 3% 作为质量保证金，缺陷责任期满后无息退还。

# 五、AI填充测试提示

如果模板字段询问“评审办法”，应填写“综合评分法”；如果询问“业绩要求”，应优先引用第三章条款；如果询问“工期”，应填写“180 个日历天”。